天天爱消除

PC版

系统测试

报告

队长：121250151 王　琨

队员：121250121 沈静怡

121250127 石文磊

121250101 缪晓伟

121250156 王天宇

121250167 吴晓晨

修订历史记录

| 修改人员 | 日期 | 变更原因 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缪晓伟 | 2014.6.1 | 系统测试报告模板发布到SVN服务器 | V1.0 |
| 缪晓伟 | 2014.6.3 | 记录系统测试执行情况 | V1.1 |
| 缪晓伟 | 2014.6.7 | 撰写系统测试总结 | V1.2 |

目录

1.引言	1

1.1撰写系统测试报告的目的	1

1.2相关测试内容	1

1.3参考文献	1

1.4名词与术语	1

2.测试用例	2

2.1 功能测试	2

2.2 性能测试	3

2.3 压力测试	3

3.测试结果及分析	4

3.1 bug分布结果	4

3.2系统质量属性评价	4

1.引言

1.1撰写系统测试报告的目的

(1)通过对测试结果的分析，得到团队内部对软件质量的评价。

(2)评估测试、测试执行和测试计划是否符合。

(3)分析系统存在的缺陷，为修复和预防系统级别的bug提供建议。

1.2相关测试内容

- 用户测试：主要测试系统的功能、操作性、性能、人机对话、系统界面和安全性等。主要参考对象为所有用户。

- 功能测试：主要测试系统是否实现预计结果，这是软件的基本测试。主要参考对象为所有者或用户、开发人员和测试人员等。

- 压力测试：用来评估在超越最大负载的情况下系统将如何运行。主要参考对象为项目经理、开发经理、测试人员。

1.3参考文献

- IEEE标准

- 天天爱消除PC版项目范围文档

- 天天爱消除PC版需求规格说明文档

- 天天爱消除PC版系统测试用例文档

- 天天爱消除PC版详细设计文档

- 天天爱消除PC版单元测试报告

- 天天爱消除PC版集成测试报告

1.4名词与术语

运行参数：控制程序的启动与C/S通信等，如服务器的IP地址。内容存储在客户端的配置文件中，可根据需要自行修改。

用户：操作系统的人。

2.测试用例

2.1 功能测试

| 测试编号 | ST-FT001 |
| --- | --- |
| 测试功能 | 联机游戏与道具C、E的功能 |
| 用例描述 | 创建一个房间进行联机游戏，并使用C、E道具 |
| 预测结果 | 游戏正常进行并结束 C、E道具效果正常 |
| 实际结果 | 合作双方游戏进度不同步 |
| 结论 | Fail |
| 执行成本 | 0.25人日 |

| 测试编号 | ST-FT002 |
| --- | --- |
| 测试功能 | 联机游戏与道具C、D的功能 |
| 用例描述 | 加入一个房间进行联机游戏，并使用C、D道具 |
| 预测结果 | 游戏正常进行并结束 C、D道具效果正常 |
| 实际结果 | 消除过程中卡住 |
| 结论 | Fail |
| 执行成本 | 0.25人日 |

| 测试编号 | ST-FT003 |
| --- | --- |
| 测试功能 | 音效设置与单机游戏 |
| 用例描述 | 进行单机游戏，使用所有道具，并进行音效的设置 |
| 预测结果 | 游戏正常进行并结束 C、D、E道具效果正常 音效被正确设定 |
| 实际结果 | 游戏正常进行并结束 C、D、E道具效果正常 音效被正确设定 |
| 结论 | Pass |
| 执行成本 | 0.5人日 |

| 测试编号 | ST-FT004 |
| --- | --- |
| 测试功能 | 统计数据的查看 |
| 用例描述 | 查看个人历史数据和得分排行榜 |
| 预测结果 | 个人历史数据正确显示 得分排行榜正确显示 |
| 实际结果 | 个人历史数据正确显示 得分排行榜正确显示 |
| 结论 | Pass |
| 执行成本 | 0.125人日 |

2.2 性能测试

| 测试编号 | ST-PT001 |
| --- | --- |
| 性能描述 | 消除动作的响应时间 |
| 前提条件 | 游戏进行中 |
| 期望性能 | 系统在1秒内相应 |
| 实际结果 | 系统响应时间小于100毫秒 |
| 结论 | Pass |
| 执行成本 | 0.25人日 |

| 测试编号 | ST-PT002 |
| --- | --- |
| 性能描述 | 协作、对战模式下的同步时间 |
| 前提条件 | 协作、对战模式进行中 |
| 期望性能 | 动作的同步在1秒内完成 |
| 实际结果 | 同步时间最大值为600毫秒 |
| 结论 | Pass |
| 执行成本 | 0.5人日 |

2.3 压力测试

| 测试编号 | ST-Pr001 |
| --- | --- |
| 压力测试描述 | 房主对协作、对战模式逻辑判断的承载力 |
| 2个用户在同一房间内协作游戏 | √ |
| 3个用户在同一房间内协作游戏 | √ |
| 4个用户在同一房间内协作游戏 | √ |
| 4个用户在同一房间内进行2V2协作游戏 | √ |
| 执行成本 | 0.5人日 |

| 测试编号 | ST-Pr002 |
| --- | --- |
| 压力测试描述 | 服务器对多组游戏的承载力 |
| 2个房间同时游戏 | √ |
| 8个房间同时游戏 | √ |
| 15个房间同时游戏 | √ |
| 20个房间同时游戏 | √ |
| 32个房间同时游戏 （需求规格说明限定的最大房间数量） | √ |
| 50个房间同时游戏 | √ |
| 64个房间同时游戏 | √ |
| 72个房间同时游戏 | × |
| 执行成本 | 0.5人日 |

3.测试结果及分析

3.1 bug分布结果

| 功能/模块 | Bug数目 |
| --- | --- |
| 单机游戏 | 0 |
| 协作/对战模式 | 3 |
| 统计信息查看 | 0 |
| 游戏设定 | 0 |
| 服务器 | 0 |
| 总计 | 3 |

3.2系统质量属性评价

| 质量属性 | 已完成 | 缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 功能性 | 基本实现了各个功能 | 联机协作/对战模式还存在重大缺陷 |
| 易用性 | 用户上手迅速 | 游戏设定界面的人机交互还可优化 |
| 可靠性 | 服务器的可靠性达到设计要求 | 客户端的功能性因可靠性无法保证而下降 |
| 效率 | 客户端与服务端均能在现有硬件条件下流畅运行 | 无 |
| 可维护性 | 消除了循环依赖，遵循了高层设计中的各项原则进行开发 | 添加新功能需要对架构做较大改动，但这对一个模式固定的游戏而言无伤大雅 |